Organisation prévisionnelle des tâches P2

Organisation réelle des tâches P2

La première semaine a été consacré à la découverte et à l'appropriation du sujet. On avait ensuite prévu de finir l'analyse en fournissant tous diagrammes jugés intéressant comme un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de classe ou les sketchs/storyboards à la fin de la 5ème semaine. Nous avions ensuite prévu de commencer la programmation des vues, du métier et de la persistance parallèlement en nous répartissant les tâches. De plus, pendant toute la période nous avions aussi prévu de commencer le rapport et d'intégrer petit à petit les parties de l'analyse validées.
En réalité, l'analyse nous a pris plus de temps à bien finaliser mais nous avons quand même pu commencer l'élaboration des vues une fois les sketchs terminés. Chacun a participé au codage des vues, de ce fait la programmation du métier et de la persistance a donc pris du retard. La rédaction du rapport n'a pas été commencé puisqu'il ne suffisait que d'y intégrer l'analyse.

Durant la deuxième semaine, nous avons donc réaliser le diagramme de cas d'utilisation ainsi que le cahier des charges. Nous avons aussi terminé une première version des sketchs. La troisième semaine a été consacré à la justification de nos choix techniques, à la réalisation d'un premier diagramme de classe et à la modification des sketchs. La semaine suivante, nous avons commencé à faire nos sketchs sous Balsamiq et terminé le cahier des charges ainsi que la charte graphique. A la cinquième semaine nous pouvions faire nos storyboards et ainsi codé nos vues tout en continuant de corriger et de modifier les différentes parties de notre analyse suite à nos réunions.

Organisation prévisionnelle des tâches P3

Organisation réelle des tâches P3

A la suite de la 2ème période, nous avions prévu pour la P3 de programmer le Métier et une fois une bonne base implémentée nous pouvions démarrer la mise en place de la base de données sous Entity. Nous avions donc prévu de faire des phases de tests sur le métier et la BDD jusqu'à la date de rendu.
En réalité, nous devions tout d'abord finir quelques vues mais nous avons aussi pu commencer le métier afin de faire la liaison Vues/Métier. La mise en place de la BDD a aussi été avancé puisque nous devions commencer par prendre en main Entity.